附件6

峨山县非煤矿山行业安全工程三年行动计划

实施方案

为组织实施好全县非煤矿山行业安全工程三年行动计划，按照省、市非煤矿山行业安全工程三年行动计划实施方案的要求，制定本方案。

一、工作目标

坚决杜绝较大以上事故，严防一般事故。确保至2020年我县事故起数和死亡人数仍然保持零的目标；严格控制采矿权数量，到2020年底，全县非煤矿山总数（持安全生产许可证矿山和基建矿山）从严控制在省、市下达的目标任务以内，非煤矿山质量效益得到明显提升；到2020年底，全县所有生产矿山建成“双重预防机制”标准体系并按照体系运行；到2020年底，所有长期停用且不再使用的尾矿库和达到闭库条件的尾矿库按照有关规定完成闭库工作，基本实现“退库还林、退库还耕”和尾矿库资源再利用。

二、主要任务和措施

（一）实施非煤矿山转型升级质量提升工程

1. 淘汰关闭落后矿山。依法依规淘汰关闭污染严重、不具备省、市政府《关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》明确的基本条件且难以整改的小型矿山。

（1）2019年6月底前，由县政府组织林业、水利、住房城乡建设、环境保护、国土资源、交通运输、发改等部门，结合长江经济带生态环境保护要求，全面清理位于生态红线、自然保护区、国家森林公园、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域，以及与公路、铁路（含在建和拟建项目）安全距离不足的采石（砂）场，列出矿山名单，逐户提出处理意见。

（2）2019年7月起，对列为淘汰关闭的矿山由责任部门提请县政府依法依规取缔关闭、有序退出，并按照“谁提出、谁负责、谁实施”的原则，由责任部门牵头组织实施淘汰关闭矿山工作，相关部门负责配合做好关闭矿山的证照注（吊）销、恢复治理、危爆物品收缴等工作。

（3）2020年，确保所有列为淘汰关闭的矿山关闭到位，同时，继续做好非煤矿山关闭排查工作，凡不符合新政策、新要求的一律上报县政府依法依规取缔关闭。

责任单位：各乡镇（街道）；责任部门：县国土资源局、县环保局、县林业局、县水利局、县住建局、县交通运输局、县发改局、县安监局等。

- 加快推进非煤矿山转型升级。

（1）2018年，继续推动矿山改造提升和整合重组采矿权办理工作，已取得新的采矿许可证的扩大规模的改造升级和整合重组矿山，要尽快办理安全设施“三同时”等手续；完成实施非煤矿山转型升级以来依法依规关闭矿山的采矿许可证和安全生产许可证注（吊）销工作，已关闭的矿山，要加快开展地质环境恢复治理工作。

（2）2019年，按省、市政府《关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》和《玉溪市非煤矿山转型升级实施方案》要求，对辖区内非煤矿山转型升级工作完成情况进行全面梳理，针对还未完成转型升级任务和验收未通过的淘汰关闭矿山，逐矿理清问题清单，由县政府分管领导人召集相关部门，及时召开联席会议，针对存在的问题，明确牵头部门、责任部门，形成工作方案，督促矿山企业按照要求限期转型升级到位。改造升级类矿山：生产规模不达标、矿界不明等问题矿山的由国土部门牵头研究并负责办理相关手续，其他相关部门及时跟进办理相关手续，凡新、改、扩矿山必须重新履行安全设施“三同时”手续。存在安全和环境隐患的由安全监管部门和环保部门下达整改指令，限期整改，整改完成后，相关部门要及时组织验收；整合重组类矿山：督促、指导和帮助企业尽快明确整合主体和整合方式，国土部门要及时办理矿权整合的相关手续，工商、环保、林业、水利、安全监管等相关部门要积极做好相关行政审批工作；淘汰关闭类矿山：按照关闭矿山“十步法”及时公告、注销相关证照等，国土资源、安全监管、环保等部门要严格督促关闭矿山在关闭前消除重大安全、地质和环境隐患，关闭后国土等部门还要严格督促企业开展地质环境恢复治理等工作。若改造升级和整合重组无望，企业不配合开展相关工作的矿山，一律依法提请政府予以关闭。

（3）2020年，全面巩固非煤矿山转型升级成果，全县非煤矿山“散、小、弱”的状况得到有效改变，非煤矿山安全生产基础条件得到大幅改善，产业规模效益和集聚发展度不断提升，实现非煤矿山科学发展、安全发展。

责任单位：各乡镇（街道）；牵头部门：县国土资源局、县安监局；责任部门：县环保局、县住建局、县交通运输局、县林业局、县水利局、县工信局、县发改局等。

（二）实施非煤矿山安全基础提升工程

1. 开展矿山“双重预防机制”（安全风险分级管控和隐患排查治理）建设。

（1）2018年，按照省市要求，积极做好开展矿山“双重预防机制”的宣传活动。

（2）2019年，将峨山宏峰建材有限公司（清水塘石场）建成我县的“双重预防机制”建设示范矿山。

（3）2020年，指导全县所有在生产的非煤矿山全面推进建成“双重预防机制”标准体系并按照体系运行。

责任单位：各乡镇（街道）；牵头部门：县安监局；责任部门：县发改局、县工信局、县国土资源局等。

2. 强制淘汰落后装备和工艺。

（1）2018年，督促全县在生产非煤矿山企业强制淘汰列入《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第一批和第二批）的技术和设备，力争全面完成各项淘汰目标任务。

（2）2019年，组织对全县所有在生产和基建矿山进行全面排查，凡逾期未完成任务的依法依规实施停产整顿和“黑名单”联合惩戒等措施，难以整改的依法依规吊销其安全生产许可证。同时，督促恢复生产和建设的矿山强制淘汰列入《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第一批和第二批）的技术和设备。

责任单位：各乡镇（街道）；责任部门：县安监局。

（三）实施采空区和尾矿库治理工程

1. 开展地下矿山采空区调查与治理。

（1）2019年6月底前，结合2016年采空区事故隐患治理工作要求及开展情况，组织开展我县集中连片采空区调查，完成采空区危险性综合评估，制定集中连片采空区综合治理方案，按照“一矿一案”原则建立采空区基础档案。

（2）2019年7月起，对评估确认的采空区以及2016年普查出的尚未治理完成的采空区，按照“标本兼治、长短结合、管住当前”原则，由县政府督促矿山企业按照治理方案进行治理，对短期内难以治理的采空区要采取密闭、设置警戒区域、派专人值守、禁止人畜进入等措施。

（3）2020年起，由县政府组织对危险性较大的集中连片采空区持续开展综合治理。

责任单位：各乡镇（街道）；牵头部门：县安监局；责任部门：县国土资源局、县环保局、县林业局等。

2. 开展尾矿库安全隐患综合治理。

（1）2019年5月底前，组织安全监管、环境保护、国土资源等部门，对全县10座尾矿库进行检查核查，切实摸清尾矿库安全状况和环境风险状况，列出“危库、险库、病库”的尾矿库名单，逐座列出问题和隐患清单，并由相关部门依据职权下达整改指令，限期整改。

（2）2019年6月起，全面完成排查确认为“危库、险库、病库”的综合治理任务，所有尾矿库生产企业实现达标排放；督促长期停用且不再使用的尾矿库和达到闭库条件的尾矿库按照有关规定实施闭库，注销一批证照过期不再进行排尾作业、已运行到设计最终标高和库容的尾矿库。同时，进一步强化尾矿库监督管理职责，严厉打击或取缔关闭非法生产和不具备安全生产条件、严重污染环境的尾矿库。对停用的尾矿库，安全监管部门要强化对尾矿库坝体、截排洪系统的安全检查和督促隐患整治，环境保护部门要重点强化对尾矿库污染情况的监督检查和生态修复监管；对停用尾矿库不实施闭库治理的尾矿库企业，国土资源部门要按照《土地复垦条例》第十八条规定，督促企业缴纳土地复垦费，有关部门不得为其办理新增项目的核准备案，不得批准环保和安全生产许可相关手续。

（3）2020年，对已闭库的尾矿库，要督促责任单位严格按照要求完成土地复垦工作，并及时组织验收，国土资源部门要监督及时将土地复垦为耕地、林地或园地等农用地，交还给原农村集体经济组织使用，加强对已闭库尾矿库地质灾害防治管理工作的监督管理，实现“退库还林、退库还耕”和尾矿库资源再利用。

责任单位：各乡镇（街道）；牵头部门：县安监局；责任部门：县环保局、县国土资源局、县发改局、县工信局等。

（四）开展非煤矿山“打非治违”专项行动

1. 持续开展打击非法盗采、以采代探、越界开采矿产资源，无证、证照不全或过期、超许可范围从事生产经营建设，关闭取缔后又擅自生产经营建设等非法违法行为。按照《玉溪市人民政府办公室关于建立国土资源执法监管共同责任制度的通知》（玉政办发〔2009〕19号）要求，国土、工信、安全监管、环保、水利、林业、公安等部门加强协调配合，认真落实案件线索通报制度，形成执法合力，加大对重大典型违法案件和重点突出问题的查处整改工作力度，加强矿山动态巡查，源头预防和制止各类矿产资源违法违规行为。结合开展矿产卫片执法监察工作，按照《国土资源执法监督规定》、《国土资源违法行为查处工作规程》等有关规定，依法对各类违法采矿行为开展查处工作，涉嫌犯罪的，移送公安机关处置。

责任单位：各乡镇（街道）；牵头部门：县国土资源局；责任部门：县公安局、县林业局、县环保局、县工信局、县市场监管局、县安监局，玉溪峨山供电局等。

2. 治理严重破坏生态环境违法矿山。吸纳全省“集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动”“集中整治矿产资源开发利用违法违规行为专项行动”“砂石开采行业环境执法专项行动”成果，治理严重破坏生态环境的违法矿山。由林业、国土资源、环境保护等部门依据各专项行动职能职责和审核审批权限，严格落实矿业权联勘联审依法审批和采矿权生态环境综合评估工作机制，对每一座非煤矿山能否存续出具明确意见；对无法继续办理审核审批手续的非煤矿山提出明确的关闭意见，报县级人民政府依法关闭。

责任单位：各乡镇（街道）；牵头部门：县国土资源局、县林业局、县环保局等；责任部门：县公安局、县工信局、县市场监管局、县安监局，玉溪峨山供电局等。

- 取缔临时小型采石（砂）场。

（1）2018年底前，由县政府负责对本行政区域内设置的临时采石（砂）场进行全面清理，对现有违规设置（配置）的采矿点，立即关闭取缔。

（2）2019年关闭三级以上等级公路沿线设置的临时采石（砂）场。对不符合相关法律法规规划和省市文件规定要求的，一律不设置矿业权。同时，积极为高速公路、铁路等重点工程供应砂石料设置采矿权，督促企业依法依规办理完善相关手续，严格执行云安监管〔2017〕63号、玉安监联发〔2017〕3号文件规定。进一步加强部门联合执法，加强日常动态巡查排查，从源头上预防和制止各类矿产资源违法违规行为。

责任单位：各乡镇（街道）；牵头部门：县国土资源局等；责任部门：县公安局、县林业局、县环保局、县工信局、县市场监管局、县安监局，玉溪峨山供电局等。

本实施方案由峨山县安监局负责解释并牵头实施。