附件2

峨山县道路交通安全管理领域安全工程

三年行动计划实施方案

为认真贯彻落实玉溪市道路交通安全管理领域安全工程三年行动计划任务分解实施方案，结合峨山县实际，特制定本方案。

一、组织领导

在市公安局交警支队统一领导下，成立大队交通安全管理领域安全工程三年行动计划领导小组（以下简称领导小组），全面负责安全工程三年行动计划的统筹规划、检查督导，全力推进此项工作顺利进行。

组  长：马永祥  县公安局党委委员、县交警大队大队长

副组长：钟学明  县交警大队教导员

张晓翔  县交警大队副大队长

方中勇  县交警大队副大队长

谢  刚  县交警大队副大队长

成  员：王  强  县交警大队办公室主任

刘崇云  县交警大队车管中队长

高连杨  县交警大队事故中队长

领导小组下设办公室在交警大队办公室，由谢刚兼任办公室主任，王强兼任办公室副主任，负责承担安全工程三年行动计划实施方案制定、任务分解、组织实施和信息报送等工作。谢刚为大队联系县安委办联络员，主要负责与县安委办的日常联系、协调，具体负责推进实施安全工程三年行动计划过程中的沟通协调工作，有关重要文件、重大会议的传达以及重要信息的报送工作。

二、具体任务和措施

（一）提升道路交通秩序管理方面

1. 强化交通违法行为整治。加大现场执法力度，依托小街治超站执勤点持续严查严处超速、超员、超载、疲劳驾驶、无证驾驶、酒驾、醉驾、毒驾、违法占用应急车道、客运车辆凌晨2时至5时违规运行等交通违法行为，提高交通违法现场查处率、路面见警率、管事率。每年组织开展3至5个重点交通违法专项整治，每月、半年、全年分别进行交通违法分析研判和排名通报。

2. 突出交通秩序重点管理。优化勤务机制，整合警力资源和社会力量，充分发挥“两员”的作用，结合道路实际，设置公路交通事故防控点、其他公路临时值守点、农村道路劝导站等，严格管控重点公路长下坡、隧道等事故多发、易拥堵、交通违法突出路段，重点防范春节、清明、五一、中秋、国庆等重大节假日，春运、暑期、恶劣天气、旅游旺季及各类重大安保活动时段。按照支队的勤务要求针对性安排勤务时间，严格检查和管理公路客运车辆、旅游客车、重型货车、危化品运输车、微型面包车、校车等重点车辆。

3. 强化农村道路交通安全管理。联合教育、交通运输、农业、旅游发展等部门，强化农村地区校车、营运客车（旅游包车）、微型面包车、低速载货汽车、摩托车等车辆的属地管理和行业监管责任，2018年12月底健全完善农村“两客一危”、校车、微型面包车、低速载货汽车日常管理机制，积极推动行业监管部门强化监管责任落实。全面推进农村“两站两员”建设，推广应用农村交通安全管理信息系统，2018年已建“两站”农村交通安全管理信息系统应用率达50%，2019年底“两站”农村交通安全管理信息系统应用率达100%。积极落实农村交通安全管理经费投入责任，积极协调财政部门，制定推进计划和措施，将农村道路交通安全工作所需必要经费按照规定纳入当地财政预算予以保障。到2018年底，农村道路交通安全管控、隐患排查整治、车辆及驾驶人管理制度总体健全并实现规范管理；到2019年底，实现“两站”建设到位、“两员”配备到位；到2020年底，全面建成农村道路交通安全治理体系。

4. 从严治理货车超限超载行为。认真贯彻执行《交通运输部公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》，按照交通运输部办公厅《关于严格执行全国超限超载认定标准的通知》要求，协调配合交通运输部门和路政部门，对违法超限超载车辆进行严厉打击，依据超限超载认定标准，依法进行交通违法处罚；并由交通运输部门督促、消除违法行为；坚决禁止以罚代卸、随意调整超限超载认定标准等行为。

5. 建立完善协同共治机制。坚持协同共治，多措并举，推动落实行业监管责任和企业主体责任，完善重点车辆严重交通违法每月通报制度，加大督促整改力度。加强与安全监管、教育、交通运输、农业、旅游发展等部门的协作配合，建立完善联合执勤执法、专项整治、春节和国庆假期安保联合应急指挥调度、联合督导检查等共建共治机制。分级建立由政府主导，安监、公安、环境保护、应急管理、医疗急救、路政和公路经营管理等部门和单位组成的道路交通事故应急处置协作机制，明确职责分工和任务，大队每半年召开一次联席会，不断总结经验，完善应急预案；每半年组织一次应急处置联合演练，提高道路交通管理应急处置的组织指挥、协调配合和实战能力。

责任领导：谢刚

部门责任人：王强

（二）提升道路交通事故防控方面

1. 建立完善道路交通安全隐患排查机制。一是认真落实《云南省人民政府关于加强公路安全生命防护工程建设的实施意见》，按照“消除存量、不添增量、动态排查”方针，大力排查整治公路安全隐患。2018年年底前，组织对辖区道路近两年内交通事故情况进行全面统计分析，完成辖区道路交通事故多发点、段及风险等级的筛选确定，并与交通运输部门共同确定隐患路段分类等级，进一步健全完善公路安全隐患基础数据。二是全力配合交通运输部门开展隧道安全风险防控专项行动。认真分析近年来公路隧道发生的典型交通事故和突发事件形态，重点排查高等级公路特长隧道、长隧道和隧道群，针对影响隧道设施设备使用、交通安全管理、安全运营等关键问题开展专项治理，推动落实隧道入口前设置可变信息标志、智能化监控等工作，达到“制度健全、高效联动、隐患清零、风险可控、防范有效、运行安全”的目标，确保隧道通行安全。三是认真贯彻落实云南省人民政府《关于建立健全安全生产隐患排查治理长效机制的决定》，不断构建安全生产隐患排查治理长效机制，对重点车辆事故较多的企业，联合安监、交通等相关监管部门约谈有关责任人，对重大安全生产隐患及时通报市安全生产委员会，提请省、市、县（区）政府三级挂牌督办。对易导致群死群伤、且整改难度大的，每年度列为县政府挂牌督办的重大隐患不少于1个；对发生多起或损害后果严重的交通事故，有一定规律性的道路点段，且道路设施存在缺陷的，根据风险等级和整改难度，分别提请县政府挂牌督办。

2. 推进道路交通事故在线处理工作。按照公安部《推进公安交管“放管服”改革20项措施实施细则》和省厅《全省公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施实施方案》要求，推进全市快处快赔改革深化工作，重点推进“互联网+事故处理工作”，通过微信平台、交管“12123”APP等快处快赔系统实施交通事故自助处理和网上快处快赔工作。2018年底前，通过检查指导、定期通报、考核督办等方式，确保我县网上处理案件量与上一年度同期财产损失事故总数相比，2018年达到30%、2019年达到40%、2020年达到60%，实现财产损失事故快速处理、快速撤离现场，有效减少和防范因事故造成的交通拥堵及二次事故。

责任领导：钟学明

部门责任人：高连杨

（三）提升重点车辆及驾驶人源头治理方面

1. 强化机动车查验和检验监督。根据公安部的部署安排，从2018年7月至2019年，与全省同步，在全市逐步推广应用机动车智能查验终端和查验监管系统，进一步强化对机动车查验工作的事中、事后监管，严把机动车登记准入关。按照公安部、质监总局《关于加强和改进机动车检验工作的意见》要求，应用机动车检验监管系统，强化对机动车检验工作的监督，督促检验机构进一步规范检验行为，严格执行机动车检验标准,并将大中型客车、重中型货车作为检验重点，严格检验重中型货车的外廓尺寸、整备质量、侧后防护装置、车身反光标识和车辆尾部标志板、轮胎磨损情况等项目，重点检验大中型客车限速装置、动态监控装置、安全带、应急出口、轮胎等项目，增强检验工作在源头预防重特大交通事故的效能。

2. 建立源头隐患定期约谈通报制度。每月定期对重点车辆检验、报废，以及重点驾驶人审验、换证、满分学习情况及隐患清单向大进行通报，每月对照问题隐患清单，加强部门协同共治，将隐患车辆、驾驶人及企业清单通报安全监管、交通运输部门，联合约谈曝光一批隐患突出的企业，督促落实安全主体责任，从源头督促运输企业自行及时办理检验报废，加强内部车辆安全保养、维护和检查。

3. 强化机动车源头安全隐患的动态管控。对逾期未报废的机动车，以及“两客一危”车辆、校车、“营转非”客车逾期未检验的，将车辆信息及时录入集缉查布控系统，充分依托公路交通安全防控体系，及时预警查处，消除问题隐患。

4. 加强对吸毒驾驶人驾驶证的核查清理。大队每月集中清理一次未注销驾驶证的吸毒成瘾未戒除人员的信息，并告知驾驶人办理注销业务，及时消除安全隐患。对在规定期限内未主动办理注销业务以及驾驶人正在执行强制隔离戒毒的，要按规定注销其驾驶证，并向社会公告驾驶证作废。对驾驶大中型客货运车辆、校车等重点车辆的吸毒成瘾未戒除人员，在注销其驾驶证同时，还要分别通报道路运输管理机构、运输企业和教育主管部门、学校。

责任领导：张晓翔

部门责任人：刘崇云

（四）提升公安交管集成指挥应用和安全风险综合研判方面

1. 强化公安交管集成指挥平台实战化运用。大力推广应用机动车缉查布控系统，精准预警、精准打击假牌套牌、逾期未报废、逾期未检验、已注销或达到报废标准仍违法上路行驶、客车凌晨2时至5时违规运行、“黑校车”违规运行、剧毒危化品车不按规定线路行驶等重点违法行为，切实消除交通安全隐患，进一步净化道路通行环境。到2018年底，出警成功率（成功拦截车辆次数/出警拦截次数）达到70%，现场处罚率（现场处罚车辆数/查获违法嫌疑车辆数）达到80%；到2019年底，出警成功率（成功拦截车辆次数/出警拦截次数）达到80%，现场处罚率（现场处罚车辆数/查获违法嫌疑车辆数）达到90%；到2020年底，出警成功率（成功拦截车辆次数/出警拦截次数）达到90%，现场处罚率（现场处罚车辆数/查获违法嫌疑车辆数）达到95%。

2. 强化道路交通安全风险综合研判。依托公安交通管理各类数据平台，整合社会数据资源，加强交通安全风险等级研判体系建设，强化交通安全风险研判，健全内部常态研判、外部定期会商等工作制度，在春节、清明、五一、中秋、国庆等节假日及重大安保活动的重要时段、节点开展全省道路交通安全形势研判分析，提高公安交通管理部门预测交通安全风险能力和水平。到2018年底，完成市、县（区）交通管理大数据研判机制建设；到2019年底，整合内部和社会数据资源，建立外部定期会商工作制度，定期开展节假日、重要安保活动等节点的道路交通安全形势研判分析工作，不断完善工作机制；到2020年底，基本建成以识别风险、管控风险为主要内容的交通安全防控体系和网上网下一体化治理体系。

责任领导：谢刚

部门责任人：王强、张清磊（县交警大队双江中队中队长）、张翔（县交警大队岔河中队负责人）

（五）提升科技管控建设应用方面

1. 加大科技管控建设。按照《云南省公安交通管理科技信息化建设应用（2018-2020年）规划》要求，加快推进全省公路交通安全防控体系科技信息化提档升级建设，2018年12月前，大队至少完成一条其他公路交通安全防控体系科技信息化建设并示范应用。2018年12月前，实现国道单向50公里、省道单向60公里至少建设一处卡口带视频监控设备。2019年12月前，实现国道单向40公里、省道单向50公里至少建设一处卡口带视频监控设备；2020年12月前，实现国道单向30公里、省道单向40公里至少建设1处卡口带视频监控设备，保障车辆轨迹连续性，同时可对下高速的违法车辆进行精准拦截。按照《云南省公安机关交通管理部门测速取证设备设置使用管理规定（试行）》，在公路通行秩序较乱、交通事故较多或存在交通安全隐患的路段，加大单点或区间测速取证设备设置使用，不断提高超速违法的管控效能。

2. 加强科技管控系统平台运营和维护。不断增强科技管控系统平台运营和维护的能力，定期开展系统平台的数据统计分析，强化科技数据推广运用。

责任领导：谢刚

部门责任人：王强

（六）提升道路交通安全宣传教育警示方面

1. 深入开展交通安全警示教育。分类组织重点车辆驾驶人、重点单位、重点企业开展交通安全警示教育。大队每年6次组织一次“两客一危一货”道路运输企业负责人、安全管理员和所属违法驾驶人进行交通安全警示教育。积极协调公路管理部门充分利用道路电子显示屏、云南交警微信、一部手机游云南等渠道，及时提示道路通行状况和车辆交通违法信息，充分发挥农村交通安全宣传广播站（室）的作用，扩大宣传警示的覆盖面，提高预警提示的时效性。

2. 深入推进文明交通创建活动。深入推进文明交通先进单位及先进个人创建评选活动，广泛开展文明交通进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭活动，强化文明交通进驾校“五个一”活动（设立一个交通安全宣传教育阵地或基地，讲好一堂文明交通法治课，播放一部交通安全警示教育片，组织一次文明交通志愿服务，举行一场文明守法驾驶宣誓仪式）。拓展交通安全宣传教育阵地，推行“互联网+”交通安全宣传教育，不断创新文明交通安全宣传工作机制。

责任领导：谢刚

部门责任人：王强

三、工作要求

（一）专题研究，全面部署。各部门要高度重视，认真传达学习，专题研究部署，严格落实交通安全管理责任制，成立以本单位主要负责人为组长，分管负责人为副组长的领导小组，定期召开会议，研究解决推进实施中出现的问题和困难，持续推进各项工作措施任务，确保各项工作落实到位。

（二）制定方案，细化措施。结合全省道路交通安全管理领域三年行动计划明确的目标、任务和时间，制定具体实施方案，分解任务目标，列出时间表和工作进度，明确责任领导和部门责任人。

（三）加强督导，严肃问责。大队将推动实施安全工程三年行动计划情况作为一项长期持续推动的重点内容，加大跟踪督导和检查评估。对工作滞后、问题突出的，按照党政领导干部安全生产责任制有关规定实施问责；凡发生生产安全事故的，一律倒查落实三年行动计划情况。

（四）认真收集，按时上报。大队确定副大队长谢刚为联络员。从2018年11月起，于每月4日前上报安全工程三年行动计划推进情况，每季度、年度的第一个月4日前上报上一季度、年度工作总结。

上报方式：大队FTP谢刚文件夹

联系人及电话：谢  刚 0877—4017249  15008890986

王  强 0877—4017249  13988417662

本实施方案由峨山县交警大队负责解释并牵头实施。