附件3

峨山县房屋市政工程领域安全工程

三年行动计划实施方案

为组织实施好全县房屋市政工程领域安全工程三年行动计划，特制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实省、市、县委市政府关于加强安全生产的决策部署，围绕“打基础、补短板、防风险、降事故的要求，坚持“问题导向、源头治理”和“管当前、利长远”原则，着力提升建筑行业领域安全监管水平。到2020年，全县房屋市政工程安全生产基础进一步夯实，安全生产标准化、信息化水平明显提升，房屋市政工程安全生产部门监管和企业主体责任得到全面落实，隐患治理机制不断健全，事故风险得到有效管控，安全生产保障能力不断提升。

- 组织领导

- 县住建局成立房屋市政工程领域安全工程三年行动领导小组（以下简称领导小组），全面负责房屋市政工程领域的统筹规划、检查督导，全力推进此项工作的顺利进行：

组  长：孙卫东  县住建局局长

副组长：李  江  县住建局副局长

普鸿康  县住建局副局长

李益杰  县住建局副局长

熊振林  县住建局党组成员、建管股股长

成  员：普贵文  县住建局办公室主任

冯  涛  县住建局规划股股长

钱卫东  县住建局房改办主任

吴宇涛  县住建局监察队队长

李自伟  县住建局质监站站长

董  杰  县住建局房管所所长

尹卫明  县住建局市政股股长

董昆生  县住建局路灯队队长

米佳良  县住建局绿化站站长

施云海  县住建局人防办股长

李玉美  县住建局环卫站站长

钱德辉  县住建局临江公园主任

崔  凤  县住建局村镇办主任

李  娟  县住建局人居办主任

- 领导小组下设办公室于质监站，由李自伟兼任办公室主任，负责办公室日常事务，各责任科室按照方案开展工作，协助办公室做好数据的上报和材料收集整理工作。

- 三、主要任务和措施

- （一）实施房屋市政工程安全管理保障能力提升工程

1. 提升住建行业部门监督管理能力。严格贯彻执行《云南省房屋建筑和市政工程安全监督机构及人员管理和考核办法》，强化对工程建设全过程的质量安全监管，统筹市场准入、招标投标、合同备案、施工许可、质量安全、行政执法等各个环节的监管力量，在队伍建设、工作经费、业务培训、设施设备等方面加大投入保障，提高建筑市场和工程质量安全监管水平。鼓励和支持购买安全专家服务，或委托具备条件的社会中介力量参与建筑施工监督管理。

- 2. 提升建筑施工参建各方落实主体责任能力。以《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》为依据，推动企业建立健全企业自我约束、持续改进的内生机制，指导监督施工企业严格落实安全生产“五落实五到位”和“六项清单”要求，引导企业自觉落实应当遵循的安全生产法律法规，应当具备的安全生产条件、应当履行的安全生产法定职责、应当符合的国家标准和行业标准、应当承担的法律责任意识，推进建筑施工安全生产工作走上法制化、规范化、制度化轨道。

- 3. 提升房屋市政工程施工项目安全管理能力。深入贯彻落实《云南省建筑施工企业及监理企业安全生产动态管理办法》，加强监理、施工企业落实安全主体责任、施工现场、安全设施设备管理意识，提升所属人员的安全生产“红线”意识和安全技能水平，推动施工现场安全管理实现3个100%，即施工作业前100%编制施工方案并按照规定进行审批（论证）和技术交底；施工过程中100%按施工方案施工，施工方案完成后100%经验收合格后方可进入下道工序。

- （二）实施建筑施工安全宣传教育能力提升工程

1. 深入开展建筑施工安全警示教育活动。定期分类组织重点企业、重点项目、重点人员开展建筑施工安全警示教育，利用施工现场电子显示屏，警示标牌标识提示现场施工状况，开展对易造成违章作业、违规指挥、违反操作程序发生事故的案例警示教育，扩大宣传教育的覆盖面，提高预警提示的时效性。

2. 深入推进安全文明施工创建活动。开展安全文明施工进单位、进企业、进现场、进班组、进家庭活动，强化落实安全文明施工进项目 “五个一”创建活动（即设立一个施工现场安全宣传教育讲台；讲好一堂安全文明施工规章法纪常识课；播放一部安全生产事故案例警示教育片；组建一个安全文明施工志愿服务队；举行一场安全文明施工守法宣誓仪式活动）。不断拓展建筑施工安全生产宣传教育阵地，创新安全文明施工宣传机制。

3. 深入推行示范引领，抓典型、促先进活动。坚持全员参与原则，充分尊重企业员工对安全生产工作的知情权、参与权和监督权，引导发挥员工的积极性、主动性和创造性，提升活动效果。强化警示震慑，对未按规定要求落实安全生产主体责任突出问题企业，纳入重点监管名单，对发生亡人责任事故、存在严重违法违规、失信行为的企业，列入安全生产“黑名单”管理，并予以通报曝光，倒逼企业落实主体责任。

- （三）实施建筑施工安全风险隐患排查治理能力提升工程

- 1. 规范安全监管能力水平。依法编制住建行业部门安全生产权责任清单，建立完善监管部门和企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，指导企业建立健全“岗位、班组、现场、企业”四级隐患排查治理机制。提升建筑施工现场关键节点风险防控管控、安全生产审查、隐患排查治理能力，督促行业监管机构和企业认真落实安全风险自辨自控、隐患自查自治责任。

- 2. 强化建筑施工安全风险隐患研判。依托云南省安全生产大检查长效机制系统和云南省建设工程质量安全监管管理系统平台，健全完善安全工作例会和定期分析研判制度，在春节、五一、中秋、国庆等节假日，以及汛期、大风、雨雪等恶劣天气季节等重要节点、重点时段、重大活动前进行专题分析研判，化解分解风险隐患。

- 3. 组织开展危险有害因素、岗位风险点和重大危险源辨识，对施工安全风险较大的分部分项工程重要环节部位，建立各类事故隐患与风险工程的监管数据，对所有排查检查出的重大危险隐患进行分析评估分级建档备案，及时对存储的信息数据更新完善，实现事故隐患自查、自报、自改的闭环管理。

（四）持续开展实施建筑施工安全“打非治违”专项行动

1. 严格执行安全生产“三个必须”和“谁主管、谁负责”的总要求，扎实落实住建行业部门“打非”和企业“治违”责任意识，按照属地管理和部门分级管理原则依法依规严厉打击和坚决治理各类非法违法、违规违章生产建设经营行为，规范建筑市场运行秩序。

2. 整顿纠正工程建设单位未办理施工许可证、未办理质量安全监督报监等法定建设手续擅自组织开工建设，或将工程发包给不具备相应资质的单位承担建设的违法行为。

3. 坚决打击工程建设勘察、设计、监理、施工等在未取得资质证书或超越资质许可范围承揽业务，以及以转让、出租、出借资质证书等方式或允许他人以本单位的名义承揽业务，工程建设勘察、设计、施工、监理等不履行合同义务，将承揽的业务非法转包或违法分包行为。

4. 整治建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员在未取得安全生产考核合格证书，特种作业人员未取得特种作业操作证书从事建筑施工活动的违规行为。

5. 严厉查处施工企业在未取得建筑施工安全生产许可证或有效期满未办理延期手续从事建筑施工活动，以及转让、冒用、伪造建筑施工安全生产许可证的违法行为。

- （五）持续实施开展建筑施工安全专项整治行动

- 1. 实施危险性较大分部分项工程安全专项整治。认真贯彻执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号），督促建设、勘察、设计、监理、施工、检测等单位认真履行危险性较大分部分项工程（以下简称“危大工程”）安全管理职责，在2018年底前组织开展对“危大工程”管理规定的宣贯培训、考核。

- 2. 健全安全管理体系，严格安全管理流程，认真做好房屋市政工程深基坑、较大模板工程及支撑系统、起重机械安装拆卸及使用、脚手架、施工电梯拆除，施工临时用电、建筑消防安全专项施工方案编制、论证和审查工作，加强施工现场安全管理的排查整治，实现专项整治工作全覆盖。

- 3.加大对市政工程、市政道路施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线部位排查，做好现状探勘、专项迁移等措施。加强对工程支护结构、围岩以及工程周边环境、管廊内多工序交叉施工作业的防范检查；加大对各类孔口、通风与防尘、有毒有害气体监测的安全排查整治。

- 此次房屋市政工程领域安全工程三年行动与省、市、县组织开展的建筑施工安全专项整治行动同步实施，到2019、2020年底全县房屋市政工程重点项目专项整治整改合格率分别达90%、100%。

- 实施开展建筑施工安全生产标准化创建

- 按照住房城乡建设部、云南省住房城乡建设厅、玉溪市住房城乡建设局关于开展工程质量安全提升行动试点工作要求，以省、市级安全生产标准化工地建设为引领，建立完善全县建筑施工安全生产标准化考评体系，突出抓好样板示范和施工企业、项目安全生产标准化考核考评，不断提升在建工程项目安全生产标准化管理水平。2018年底前完成云南省建筑施工工地安全生产标准化年度创建申报工作，到2019、2020年底建筑施工企业安全生产标准化考评率和在建项目安全生产标准化考评率分别均达95%、100%。

- （七）推进实施房屋市政工程质量安全监管一体化平台建设

继续加强做好对原云南省建设工程质量安全监管信息系统的推广应用工作。2019年底前，配合云南省住建厅建设完成涵盖监督机构、企业、项目、人员的云南房屋市政工程安全质量监管信息系统，实现“数据一个库，监管一张网，管理一条线”，并严格执行落实有关信息系统录入、监管各项工作要求。

- 提升城镇燃气安全监管能力

- 加强燃气安全监管，严格落实安全生产。强化管道燃气、瓶装燃气场站设施建设管理，加大液化石油气钢瓶质量及充装监管，加强液化汽运输车辆交通安全管控，严厉打击存储、充装、供应等环节的违法违规行为。严格落实燃气经营企业安全生产，确保全县燃气安全生产形势稳定。

- 全面规范城镇燃气建设和经营行为。规范液化石油气经营许可审批管理，严格控制三级瓶装燃气供应站点数量，做到只减不增。依据《城镇燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》，全面清理瓶装燃气供应站点挂靠经营等不规范行为，根据实际按照建设程序整合优化中心城区经营站点，设置高标准的瓶装燃气供应站点，消除城市建成区公共安全风险。

- 规范天然气管道建设和市场经营秩序。建立严格准入和退出机制，明确天然气基础设施运行企业、供气企业、城镇燃气企业的经营权利责任。

- 建立健全燃气行业安全生产管理制度。规范城镇燃气行业诚信经营，引导瓶装燃气经营企业建立行业安全风险金制度，提高企业承担社会责任和发生事故进行经济赔偿的能力；完善燃气行业实名购气登记，引导用户安全购气、用气，进一步落实燃气储配站保障安全生产的设施设备投入，切实维护群众生命财产安全。

本实施方案由峨山县住建局负责解释并牵头实施。