附件10

峨山县玉磨铁路（峨山段）安全工程三年行动计划实施方案

根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪市安全工程三年行动计划（2018—2020年）实施方案的通知》（玉政发〔2018〕35号）和市委市政府、县委县政府、工作部署要求，结合玉磨铁路（峨山段）施工生产实际，为组织实施好玉磨铁路（峨山段）安全工程三年行动计划，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立安全发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大事故为重点，进一步夯实安全生产基础，提升本质安全水平。

二、工作目标

通过3年努力，到2020年实现：安全生产状况及安全基础薄弱问题明显改善，安全管理体系进一步健全，各类安全风险基本控制，事故隐患有效治理，标准化建设进一步推进，施工企业安全生产主体责任有效落实，较大及以上事故数得到杜绝，事故伤亡人数明显减少。

三、工作原则

坚持问题导向，采取工程、技术、管理等措施，通过打基础、补短板、强弱项，全面加强安全生产基础保障能力，坚持源头防范，强化监督考核,严禁施工单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。坚持系统治理，综合运用技防、物防、人防措施，有效提升安全生产治理能力。

四、工作阶段划分

（一）宣传、动员阶段（方案下发之日起至2018年10月5日）；

（二）具体实施阶段（2018年10月6日至2020年5月31日）；

（三）关键问题集中整治阶段（2020年6月1日至2020年10月31日）；

（四）总结、提高阶段（2020年11月1日至2020年12月31日）。

五、工作重点

（一）深入推进标准化建设

1. 管理制度标准化

项目业主单位组织各参建单位在严格执行国家法律法规和强制性标准的基础上，贯彻落实上级单位有关铁路建设质量安全管理的新规定，结合现场管理情况，进一步修订完善质量安全管理体系，严格落实安全生产主体责任。

- 人员配备标准化

项目业主单位指导督促各参建单位必须按照合同约定，科学合理设置现场管理机构，配齐配强现场管理人员；加强设计、咨询（审核）、施工、监理、检测单位的履约检查、考核，促进专业化队伍建设。

- 现场管理标准化

（1）强化施工组织设计管理。项目业主单位指导督促施工单位要加强资源配置，严格按照批准的实施性施工组织设计组织施工；要对施工组织实施动态管理，加强对施工单位执行情况的检查考核，针对施工单位执行过程中存在的问题进行研究，并督促落实整改，确保施组目标兑现。

（2）加强文明施工和环境保护管理。项目业主单位指导督促施工单位做好临时工程规划选址和驻地文化建设，加强进场道路的维护保养和施工场地的环境管理；做好临时工程达标验收和现场文明施工管理的监督检查；落实环水保工作“三同时”工作要求，定期开展环水保检测和检查工作，制定措施抓好问题的整改。

（3）加强现场技术和安全管理。项目业主单位指导督促施工单位要动态优化现场资源配置，加强现场技术管理，认真开展教育培训，严格执行技术交底制度，把“三大标准”分解到作业指导书、作业卡片上，全面落实到施工现场、落实到岗位、落实到人员；认真执行质量安全管理制度，严格落实质量安全管理责任，持续推进安全风险管理，进一步加强既有线、邻近既有线和工程线施工管理，确保工程质量安全。

（二）过程控制标准化

1. 项目业主单位指导督促施工单位在工程施工前编制施工方案，并按照规定进行审批和技术交底，危险性较大的工程施工方案聘请专家论证；施工过程中严格按照施工方案实施，特别是安全防控措施落实方面必须严格执行；施工方案、工序完成后必须经验收合格方可进行下道工序。

2. 强化风险管理和防控措施的落实。项目业主单位指导督促各参建单位要严守质量安全“红线”管理规定，抓住长大及地质不良隧道、高墩大跨及特殊结构桥梁、高性能混凝土、软土路基加固及工后沉降控制、房建工程、“四电”系统集成、既有线及邻近既有线施工、大型机械作业、火工品管理等质量安全重点和关键环节，深入开展风险研判、评估和评审，制定防控措施，建立工点风险管理档案和风险控制清单，并实施动态管理；严格落实风险管理流程、责任和安全费用，建立风险分级管控制度，强化责任、措施落实，提高安全风险控制能力。

3. 加强源头控制和工序验收管理。加强进场材料、构配件的验收把关和试验检测工作，加强对试验室、混凝土拌合站、构件加工场的监督检查，从源头上进行质量控制。严格执行技术交底和作业标准，强化质量自控和工序管理，严格执行施工工序“三检”制度，认真落实隐蔽工程、重要部位或关键工序旁站监理制度，推行隐蔽工程验收留存影像资料制度，严把工序验收关，确保工序质量全面达标。切实将隧道超前地质预报、围岩监控量测、隧道二衬敲击检查纳入工序管理。

4. 加大过程监督检查和考核力度。一是县铁建办加强施工过程中各参建单位质量安全行为的检查考核，规范参建单位质量安全行为。二是项目业主单位和各参建单位建立常态化检查落实机制，对关键环节、重点工点加强日常检查，并结合日常检查情况、季节性特点和项目推进情况，适时开展各类专项检查。三是县铁建办加强对问题整改的复查，突出质量安全问题完成整改后，检查单位要安排人员到现场复查，确保问题整改到位。四是县铁建办加大检查频次和处罚力度，严格落实岗位职责和量化指标，对日常检查发现的问题，倒查相关单位的管理问题，对符合不良行为认定条件的问题，严格对责任单位及责任人进行信用评价考核；对不落实上级要求和不认真开展专项检查的单位从严考核。

（三）提高建设项目信息化管理水平

项目业主单位在现场试验室、混凝土集中拌合站、隧道围岩监控量测、施工日志、路基连续压实实现信息化管理的基础上，大力加强梁场预应力简支梁张拉、压浆，现场连续梁线性监控、沉降观测信息化管理工作；逐步扩大BIM技术的应用范围，积极推进BIM技术在施工管理中的应用；强化信息化数据的分析和应用，加强数据分析和处置工作，根据分析结果及时采取控制措施，防止出现“两张皮”现象。

（四）强化各方责任落实，形成安全生产齐抓共管合力

1. 项目业主单位加大对参建各方管理行为的检查考核力度，结合日常检查发现的问题，从管理角度进行全面诊断，查找管理漏洞和薄弱环节，进一步规范参建单位管理行为，确保问题得到有效解决。

2. 强化施工单位主体责任落实。督促各施工单位配齐配强现场管理人员，加强施工过程控制，严格落实质量安全红线管理要求，对违反红线问题的严肃处理。

3. 加强对监理的管理考核。对现场检查发现的问题倒查监理责任，对监理负有责任的严格进行考核。不断加强监理队伍建设，完善监理人员清退机制，清退不合格监理人员。

4. 强化设计单位现场配合。加强对设计单位责任落实的检查考核，落实设计单位风险管控责任，结合现场配合工作，动态开展风险研判，适时提出预警，及时调整工程措施；落实设计现场配合责任，及时解决现场存在问题。

5. 加强重难点工程技术攻关。积极组织开展专家组活动，对高风险和长大隧道、特殊结构桥梁等难点工程，在组织内部力量重点攻坚的基础上，邀请国内知名专家进行技术咨询和攻关，全力确保工程施工进度和安全。

6. 加强培训工作，抓好多种形式培训，开展各层级岗位培训，引导参建单位成为人才培养的主体，开展作业人员岗前质量常识和技能培训，创新劳务人员技能培训形式和渠道。严格考核评价，充分用好信用评价手段，督促参建单位建立项目自评机制。

（五）强化问题整改，严格责任追究

1. 各施工单位对日常检查发现的质量安全问题纳入本单位的问题库；按要求建立专项检查问题库，并设专人管理。针对问题，要制定整改方案，落实分工责任，明确整改时限，加强问题库整改和销号工作。

2．加强突出问题的分析，对违反质量安全红线的问题要对相关单位采用信用评价不良行为扣分、激励约束考核。对建设管理人员履职不到位的按有关办法追究相关人员的责任。

3．加强事故问题的分析，对发生的质量安全事故、因建设施工引起的铁路交通事故和现场突出的质量安全隐患，滇南铁路指挥部严格按照“四不放过”的原则，深入分析原因，制定整改防范措施，严格责任追究。对发生迟报、瞒报的单位，从严追究相关人员责任。

六、保障措施

（一）加强组织领导

三年行动计划在县政府的统一领导下组织实施,县铁建办会同项目业主单位具体实施，项目业主单位指导督促各施工单位要结合实际，细化方案，按照工作重点全面落实安全工程三年行动计划。

（二）保证安全措施费用投入

项目业主单位指导督促各参建单位要结合生产实际，按照合同约定，加大安全生产措施费用投入，确保安全生产资金投入满足现场安全管理需要。

（三）严格监督检查

县铁建办、项目业主单位加强对参建单位实施三年行动计划的工作督查，对发现的违法违规行为要按照省、市相关文件规定从严追责。

本实施方案由峨山县发改局负责解释并牵头实施。