附件7

峨山县危险化学品和烟花爆竹领域安全工程

三年行动计划实施方案

按照《玉溪市安全工程三年行动计划（2018—2020年）实施方案》的安排部署，以危险化学品安全综合治理和烟花爆竹专项整治以及“两化”建设为载体，组织开展全县危险化学品和烟花爆竹领域安全工程三年行动计划，制定本方案。

一、工作目标

全面排查并消除危险化学品企业安全隐患，深入推进“机械化换人、自动化减人”，建立完善危险化学品信息共享机制，危险化学品安全生产基础进一步夯实，本质安全水平全面提升。烟花爆竹批发企业实行总量控制，零售单位压缩网点数量，严格落实“两关闭三严禁”。重大事故隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用有关设施、设备。

二、主要任务和措施

（一）实施危险化品企业整治改造工程

2020年11月30日前，县政府制订出台工作计划，完成设施、设备改造升级和自动化控制、安全仪表系统改造升级，推广实施智能二道门管理系统，强化落实危险区域减人措施，在较大危险因素的危险化学品生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

牵头部门：县安监局；责任部门：县发改局、县工信局、县环保局等。

（二）做好危险化学品企业安全监管信息化录入工作

按照全省的统一部署，落实省、市、县三级危险化学品企业、重大危险源分级管控和危险化学品全生命周期信息化安全管理及信息共享要求，积极推进危险化学品安全监管信息录入工作。2019年底，完成危险化学品企业基础信息、风险分布和管控、重大危险源监控、隐患排查治理等信息系统录入工作。

牵头部门：县安监局；责任部门：县公安局、县发改局、县工信局、县交通运输局、县环保局、县市场监管局等。

（三）实施烟花爆竹企业改造升级工程

严格执行烟花爆竹批发企业数量不超过2户的规定。严格执行烟花爆竹批发经营企业安全管理规定，加强批发企业建设与其经营规模及覆盖范围相适应的配送能力，积极推行批发企业连锁经营，连锁经营率2018年底要达到10%，2019年底达到20%，2020年底达到30%，并逐年提高。

科学合理规划零售店（点）布点，严格落实“两关闭三严禁”，强制实施安全责任保险制度。到2019年底，所有长期零售店要自行安装具有不少于30天记录保存功能、能覆盖烟花爆竹堆放区域的视频监控设施或摄像头；对不符合峨山县烟花爆竹经营零售网点规划和《玉溪市烟花爆竹零售店（点）基本安全条件检查表（试行）》规定的安全条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的零售点一律坚决予以取缔关闭。

责任单位：县人民政府；牵头部门：县安监局；责任部门：县公安局、县市场监管局等。

（四）持续加强高危化学品管控

加强硝酸铵、硝化棉、氰化钠等高危化学品储存、经营、运输、使用和废弃处置全过程管控。严格落实《云南省危险货物道路运输电子运单使用管理规定》，全过程管控高危化学品流向。

责任单位：县人民政府，县工信局、县公安局、县交通运输局、县安监局、县环保局。

本实施方案由峨山县安监局负责解释并牵头实施。