峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

峨山县城市生活垃圾填埋场设备及运维费用项目

- 立项依据

根据《中共峨山县委常委第4次会议纪要》（27-1期）第五项“关于城市生活垃圾填埋场设备及运维费用”决定，由县财政统筹安排购置污水处理站出水口水质自动在线监测设备、渗滤液处理设备（各1套），年度运营维护经费纳入县级财政预算。

- 项目实施单位

峨山彝族自治县住房和城乡建设局

- 项目基本概况

峨山县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站因处理工艺老旧，加之过滤膜淤堵，渗滤液处理效率受限，处理后水质检测指标值不同程度发生改变，造成污染物排放不符合污染物排放标准要求，根据《中共峨山县委常委第4次会议纪要》（27-1期）第五项“关于城市生活垃圾填埋场设备及运维费用”决定，由县财政统筹安排购置城市生活垃圾填埋场渗滤液处理设备1套及水质在线监测设备1套，年度运营维护经费纳入县级财政预算。

- 项目实施内容

排购置污水处理站出水口水质自动在线监测设备、渗滤液处理设备（各1套），年度运营维护经费纳入县级财政预算，安装并运营器械设备，处理后出水水质达到《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）标准。

六、资金安排情况

本项目2025年度预算资金2,566,793.00元，其中水质自动在线监测设备及运营维护费511,800.00元；渗滤液处理设备1,900,000.00元；渗滤液设备运行维护费未支付154,993.00元。

- 七、项目实施计划

2021年6月，开展前期调研。邀请有资质的第三方对垃圾处理场进行实地勘查，确保项目能有序开展；2021年7月 ，制定《峨山县城市生活垃圾填埋场设施设备购买服务》项目方案，上报县委常委通过同意立项实施；2021年10月，峨山县城市生活垃圾填埋场设施设备购买服务项目公开招投标；2021年11月，与中标单位签订合同；2021年12月至2022年2月完成设备安装并调试运行正常。

- 八、项目实施成效

城市生活垃圾处理事关人民群众的切身利益；项目的实施可以提升人居环境质量，保护周边生态环境良性循环；保护环境，防止污染；改善环境，践行绿水青山就是金山银山的生态理念。