峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

峨山县污水处理厂提标改造项目

- 立项依据

（一）根据云南省住房和城乡建设厅和云南省环保厅下发《关于加快推进全省城镇污水处理设施提标改造工作的通知》，要求全省污水处理厂提标改造工作于2019年12月底前全面完成。

（二）《峨山县十七届人民政府第28次常务会议纪要》及《十二届县委常委会第76次会议纪要》精神，提标改造项目建设资金通过向上争取项目资金充抵，不足部分由县级财政按5年期分比例偿还建设资金，资金占用费率不高于中国人民银行颁布三至五年人民币贷款基准利率上浮 20%。

- 项目实施单位

峨山彝族自治县住房和城乡建设局

- 项目基本概况

峨山彝族自治县污水处理厂, 2010年7月开工，2013年7月竣工，投资概算56,107,400.00元，由峨山彝族自治县城乡建设局、环境保护局建设，是峨山彝族自治县县委、县政府落实国家节能减排工作的重点项目之一。根据2018年4月25日云南省住房和城乡建设厅和云南省环保厅下发《关于加快推进全省城镇污水处理设施提标改造工作的通知》，要求全省污水处理厂提标改造工作于2019年12月底前全面完成。为进一步改善区域水污染现状，完善城市排水设施，改善人民的生活环境，结合市县水污染防治方案，当地政府决定对峨山县污水处理厂一期工程进行提标改造，确保一期工程的出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，进一步减少峨山县污水处理厂向水体的污染物排放总量，全面提高受纳水体的水环境质量，峨山县人民政府启动玉溪市峨山县污水处理厂提标改造工程工作。

- 项目实施内容

依据《峨山县污水处理厂提标改造工程可行性研究报告》对玉溪市峨山县污水处理厂进行提标改造，在原有污水处理厂的建/构筑物基础上，新建中间提升泵房和高效沉淀池1座,新建纤维转盘滤池1座,新建排水池1座,新建加药间1座。本次提标改造新增深度处理单元，利用厂区空地进行建设。

六、资金安排情况

- 项目决算审计确定的项目投资总额为10,659,114.65元，已支付前期工作经费350,000.00元。按照《提标改造补充协议》要求，第一次应付费用=投资成本×30%+投资成本×100%×投资回报率。

第一期回购应付费用（回购时间：2022年2月1日）：投资成本×30%+投资成本×100%×投资回报率=（10,659,114.65×30%-350,000.00）+[（10,659,114.65-350,000.00）元*5.58%/365天*353天+（10,659,114.65-350,000.00）元*5.52%/365天*12天]=3,422,779.64元。

- 七、项目实施计划

2010年2月，云南省国土资源厅出具了《峨山县污水处理厂提标改造工程用地审批意见》（云国土资复[2010]702号）

2018年11月，峨山县住房和城乡建设局出具了《峨山县污水处理厂提标改造工程规划行政审批意见》（峨建发[2018]81号）

2018年11月，峨山县自然资源局出具了《峨山县污水处理厂提标改造工程工程用地预审意见》（峨国土资函[2018]59号）

2019年1月，峨山县发展和改革局出具了《峨山县污水处理厂提标改造工程可行性研究报告的批复》（玉发改资环复[2019]5号）

2019年8月，峨山县住房和城乡建设局出具了《峨山县污水处理厂提标改造工程初步设计的批复》（峨建复[2019]2号）

2019年10月，玉溪市生态环境局峨山分局出具了《峨山县污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（峨环审〔2019〕9号）

本项目于2019年10月完成项目前期规划设计，具备建设条件，计划于2020年1月开工，于2020年12月底竣工，建设期1年。

- 八、项目实施成效

污水处理厂提标改造完成后，能有效提升污水处理厂处理负荷的同时保证污水处理厂全年出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A排放标准，有效削减进入自然水体的污染负荷，确保猊江河流域省控断面考核达标。此外，污水处理厂全年正常运营将累计完成全县90.00%的减排任务指标，为峨山县水环境质量改善及可持续发展做出巨大贡献。